**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СЕРАФИМОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КЛЕТСКО-ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КЛЕТСКО-ПОЧТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ**

**РЕШЕНИЕ**

№ 15 06 июля 2021 года

**«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2030 годы»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Генеральным планом Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, руководствуясь Уставом Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, Клетско-Почтовский сельский Совет Серафимовичского муниципального района Волгоградской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2030 годы.
2. Решение Клетско-Почтовского сельского Совета от 24 сентября 2012 года № 27 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2012-2020 годы»» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и опубликованию на официальном сайте администрации Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

Глава Клетско-Почтовского

сельского поселения Володин В.И.

УТВЕРЖДЕНА

Решением Клетско-Почтовского

сельского Совета Серафимовичского

муниципального района

Волгоградской области

от 06.07.2021 № 15

**Программа**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**Клетско-Почтовского сельского поселения**

**Серафимовичского муниципального района**

**Волгоградской области**

**на 2021-2030 годы**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Клетско-Почтовского Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2030 годы: Подпрограмма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКРСКИ) |
| **Основание для разработки Программы** | - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261 -ФЗ «Об  энергосбережении и повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации»; |
| **Заказчик Программы** | Администрация Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области |
| **Разработчик Программы** | Администрация Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области |
| **Цели Программы** | - обеспечение комплексного развития коммунальной  инфраструктуры с учетом потребностей жилищного  строительства, повышения качества коммунальных  услуг, предоставляемых населению, и улучшения  экологической безопасности поселения;  повышение качества и надежности производимых  (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг;  - развитие систем коммунальной инфраструктуры и  объектов, используемых для утилизации (захоронения)  твердых бытовых отходов в соответствии с  потребностями жилищного и гражданского  строительства, за счет модернизации и строительства  коммунальной инфраструктуры на территории МО;  - улучшение экологической ситуации на территории  сельского поселения;  - оптимизация затрат на производство коммунальных  услуг, снижение ресурсопотребления. |
| **Задачи Программы** | -реализация Генерального плана Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичског муниципального района;  - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;  -совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;  -обеспечение сбалансированности интересов субъектов  коммунальной инфраструктуры и потребителей;  -модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;  -использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней;  -эффективное использование системы ресурсоснабжения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. |
| **Сроки реализации Программы** | 2021 – 2030 годы |
| **Перечень основных мероприятий** | - комплексное развитие систем водоснабжения |
| **Исполнители Программы** | Администрация Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниуципального района Волгоградской области |
| **Затраты на реализацию Программы** | Общая сумма затрат составляет 200 000 рублей (в ценах 2020 года) |
| **Источники финансирования Программы** | Областной бюджет, бюджет Серафимовичского муниципального района, бюджет Клетско-Почтовского сельского поселения |
| **Экономическая эффективность Программы** | Положительного экономического эффекта не достигается |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Реализация программы: Администрация Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района  Контроль реализации: Администрация Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района |

**ВВЕДЕНИЕ**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021–2030 гг. (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории Клетско-Почтовского сельского поселения.

В частности, для муниципального образования Программа является:

инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем Клетско-Почтовского сельского поселения;

инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах Клетско-Почтовского сельского поселения, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Клетско-Почтовского сельского поселения положены следующие принципы:

целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Клетско-Почтовского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории Клетско-Почтовского сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры поселения.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Клетско-Почтовского сельского поселения на период 2021 – 2024 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность хуторов и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

**ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТСКО-ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Общие сведения**


Клетско-Почтовское сельское поселение Серафимовичского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области «Об установлении границ и наделении статусом Серафимовичского района и муниципальных образований в его составе» от 24.12.2004 г. № 979-ОД, в состав которого входят следующие населенные пункты: х.Глубоковский, х.Грязнушкин, х.Дружилинский, х.Ендовский, х.Клетско-Почтовский (административный центр), х.Козиновский, х.Красноярский, х.Ластушинский, х.Подпешинский, х.Чернополянский.

Клетско-Почтовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Серафимовичского муниципального района, на западе граничит с Отрожкинским и Зимняцким сельскими поселениями, на юге – с Клетским муниципальным районом, на востоке – с Фроловским муниципальным районом, с Теркинским и Зимняцким сельскими поселениями.

Расстояние от х.Клетско-Почтовский до областного центра г.Волгоград -240 км., до районного центра г.Серафимович – 75 км.

Поселение занимает территорию площадью 90432,54 га, на которой по состоянию на 01.01.2021 г. проживает 1167 человек.

**Карта Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального**



**Социально-экономические данные**

Из общего числа проживающих в Клетско-Почтовском сельском поселении трудоспособное население составляет 67 %.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозируемый период, является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Основным направлением деятельности хозяйств является животноводство и растениеводство. Развито фермерское хозяйство.

*Таблица 1 Перечень сельскохозяйственных предприятий*

| **№ п/п** | **Наименование** | **Адрес** | **Профиль** | **Численность работников** | **Площадь**  **земель в**  **хозяйстве, га** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ИП Глава КФХ Бастрыкина С.В. | х. Клетско-Почтовский | выращивание прочих однолетних культур | 5 | 30,4 |
|  | ИП Глава КФХ Болдырева Галина Федоровна | х. Клетско-Почтовский | выращивание зерновых культур | 3 | 275,47 |
|  | ИП Глава КФХ Болдырев Иван Владимирович | х. Клетско-Почтовский | выращивание зерновых культур | 1 | 218,0 |
|  | ИП Кузнецов Александр Николаевич | х. Клетско-Почтовский | выращивание зерновых культур | 1 | 62,4 |
|  | ИП Мельников Алексей Алексеевич | х. Клетско-Почтовский | выращивание однолетних культур | 1 | 30,8 |
|  | ИП Глава КФХ Назаров Яков Петрович | х. Клетско-Почтовский | выращивание зерновых культур | 1 | 32,6 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Бахчевод» | х. Клетско-Почтовский | выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 5 | - |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Луч» | х. Клетско-Почтовский | выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 3 | - |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Родина» | х. Клетско-Почтовский | выращивание зерновых культур | 19 | 1317,7 |
|  | ИП Глава КФХ Попова Анна Васильевна | х. Клетско-Почтовский | выращивание овощей открытого грунта | 1 | 172,1 |
|  | ИП Глава КФХ Попов Евгений Георгиевич | х. Клетско-Почтовский | выращивание семян масличных культур | 1 | 262,21 |
|  | ИП Глава КФХ Тужилин Алексей Владимирович | х. Клетско-Почтовский | выращивание овощей | 2 | - |
|  | ИП Глава КФХ Матосян Арман Сейранович | х. Ендовский | выращивание зерновых культур | 1 | 155,1 |

*Таблица 2 Сфера услуг и торговля*

| **№ п/п** | **Наименование** | **Адрес** | **Площадь**  **помещения, м2** | **Численность персонала, человек** | **Год**  **постройки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Отделение почтовой связи | х. Клетско-Почтовский, ул.Центральная,53 | 30,8 | 3 | 1978 |
|  | Отделение почтовой связи | х. Ендовский, ул.Песочная,15 | 23,2 | 1 | 1956 |
|  | ИП Мельникова Н.И. (магазин «Весна») | х. Клетско-Почтовский, ул. Центральная,42 | 42,7 | 5 | 2006 |
|  | ИП Пугачева Т.П. (магазин «Казачок») | х. Клетско-Почтовский, ул. Центральная, 42 а | 58,0 | 5 | 1999 |
|  | ИП Субботин С.М. (магазин) | х. Клетско-Почтовский, ул. Центральная, 53 | 188,6 | 5 | 1978 |
|  | ИП КФХ «Бастрыкина С.В. (магазин) | х. Клетско-Почтовский, пер. Хлебный,2 | 25,0 | 1 | 1989 |
|  | ИП Ветютнева Н.И. | х. Клетско-Почтовский, ул. Центральная, 42б | 40,0 | 1 | 2007 |
|  | ИП КФХ Бастрыкина С.В. | х. Ендовский, ул.Песочная,25 | 12,0 | 1 | - |

Основными местами приложения труда в поселении являются социальная сфера, индивидуальное предпринимательство, ведение ЛПХ.

*Таблица 3 Основные социально-экономические показатели развития Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района за 2020 год*

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Величина** |
| Численность населения, чел. | 1167 |
| Численность экономически активного населения, чел. | 714 |
| Рождаемость, чел./тыс.чел. | 4 |
| Поступление налогов и сборов в местный бюджет в расчете на душу населения, руб. | 3000,00 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения, руб. | - |
| Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 4800 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам в расчете на душу населения, руб. | - |
| Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в расчете на душу населения, руб. | 210000,00 |
| Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, руб. | 30171,5 |
| Объем платных услуг в расчете на душу населения, руб. | 9635,8 |
| Оборот малых предприятий в расчете на душу населения, руб. | - |

В Клетско-Почтовском сельском поселении функционируют 1 врачебная амбулатория, 1 общеобразовательная школа, 1 учреждение культуры, 1 библиотека.

На потребительском рынке работают 6 магазинов, 1 сезонный рынок.

Оборот розничной торговли за 2020 год по Клетско-Почтовскому сельскому поселению составил 35210,1 тыс. рублей.

Объем платных услуг для населения за 2020 год составил 12900 тыс. рублей, что на 12,8 % ниже предыдущего года.

За 2020 год доходы консолидированного бюджета Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района (включая безвозмездные поступления) исполнены на 93,6% и составили 9974,0 млн. рублей, в том числе собственные доходы исполнены на 83,7 % и составили 3.514 млн. рублей. Расходы за 2020 год составили 10 000, млн. рублей.

**Потенциал развития**

**Стартовый социально-экономический потенциал**

Клетско-Почтовское сельское поселение по уровню социально-экономического развития относится к группе территорий со средним уровнем развития.

*Таблица 3.1. Прогноз социально-экономических показателей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | | **2024 год** |
| Численность населения | тыс. человек | 1,167 | 1,150 | 1,145 | | 1,140 | 1,135 |
| Рождаемость | детей | 5 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Продолжительность жизни | лет | 67 | 67 | 67 | | 67 | 67 |
| Доходы населения | млн.руб. | 10,5 | 10,9 | 11,2 | | 11,4 | 12,5 |
| Денежные расходы | млн.руб. | 10,5 | 10,9 | 11,2 | | 11,4 | 12,5 |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 0,339 | 0,320 | 0,320 | | 0,320 | 0,320 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 35,2 | 36,8 | 37,7 | | 38,6 | 39,5 |

**Газоснабжение**

На территории Клетско-Почтовского сельского поселения находится следующие объекты газораспределительной инфраструктуры:

*Таблица 4 Перечень объектов газораспределительной инфраструктуры*

| **№ п/п** | **Наименование имущества** | **Местоположение** | **Мощность** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГРП № 1 | х. Клетско-Почтовский, ул. Клубная | 800 м3/ч |
| 2 | ГРП № 2 | х. Ендовский, ул. Песочная | 500 м3/ч |
| 3 | ШРП № 1 | х. Клетско-Почтовский, ул. Центральная | 400 м3/ч |
| 4 | ШРП № 2 | х. Клетско-Почтовский, ул. Центральная | 500 м3/ч |
| 5 | АГРС «Энергия-3» | южная сторона х. Клетско-Почтовский | 11000 м3/сут. |

Также на территории Клетско-Почтовского сельского поселения проходят следующие газопроводы:

*Таблица 5 Перечень газопроводов*

| **№** | **Наименование** | **Тип давления** | **Местоположение** | **Протяженность, м** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Газопровод подземный межпоселковый | среднего давления | АГРС до ул. Центральная | 1195,24 |
| 2 | Подземный газопровод | среднего, низкого давления | ул. Центральная | 2214,50 |
| 3 | Подземный газопровод | среднего, низкого давления | ул. Клубная | 58,30 |
| 4 | Подземный газопровод | среднего, низкого давления | ул. Центральная | 2060,61 |
| 5 | Подземный газопровод | среднего, низкого давления | ул. Клубная | 2550,31 |
| 6 | Подземный газопровод | низкого давления | ул. Липецкая | 752,92 |
| 7 | Подземный газопровод | среднего, низкого давления | ул. Центральная | 377,34 |
| 8 | Подземный газопровод | среднего давления | ул. Центральная до МТМ | 1715,97 |
| 9 | Подземный газопровод | низкого давления | ул. Глубоковская | 102,10 |
| 10 | Подземный газопровод | низкого давления | ул. Вишневая | 839,52 |
| 11 | Подземный газопровод | низкого давления | ул. Садовая | 399,42 |
| 12 | Подземный газопровод | низкого давления | ул. им. Володина И.А. | 293,55 |
| 13 | Подземный газопровод | низкого давления | ул. Луговая | 657,11 |
| 14 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Виноградная | 580,00 |
| 15 | Подземный газопровод | низкого давления | ул. Приозёрная | 767,00 |
| 16 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Центральная | 205,50 |
| 17 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Центральная | 492,70 |
| 18 | Подземный газопровод | низкого давления | ул. Терновая | 359,90 |
| 19 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Кленовая | 350,10 |
| 20 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Дружная | 222,60 |
| 21 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Лиманная | 614,50 |
| 22 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Зелёная | 398,40 |
| 23 | Подземный газопровод | среднего давления | к школьной ШРП | 190,00 |
| 24 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Центральная | 495,00 |
| 25 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Казачья | 607,50 |
| 26 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Генерала Ватутина | 395,00 |
| 27 | Подземный газопровод | низкого, среднего давления | ул. Центральная | 264,85 |
| 28 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Центральная | 1003,70 |
| 29 | Подземный газопровод | низкого давления | ул. Грибная | 137,60 |
| 30 | Подземный газопровод | среднего давления | ул. Клубная к ШРП № 1 | 307,00 |
| 31 | Подземный газопровод | среднего давления (полиэтилен) | от х. Клетско-Почтовский до ГРП № 2 х. Ендовский | 3963,00 |
| 32 | Подземный газопровод | среднего давления | от х. Клетско-Почтовский до ГРП № 2 х. Ендовский | 549,54 |
| 33 | Подземный газопровод | среднего давления | от х. Клетско-Почтовский до ГРП № 2 х. Ендовский | 1000,00 |
| 34 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Песочная | 1392,00 |
| 35 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Кленовая | 1300,00 |
| 36 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Песочная | 506,20 |
| 37 | Надземный газопровод | низкого давления | ул. Кленовая, ул. Степная | 435,60 |
| 38 | Подземный газопровод | среднего давления | ул. Цветочная (к пожарной части) | - |

Обслуживание, ремонт и реконструкцию объектов газоснабжения производит филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» г.Серафимович.

***Электроснабжение***

Электроснабжение потребителей осуществляется от электрических сетей напряжением 10 кВ. Источником электроснабжения является ПС 110/10 кВ «Клетская Почта», расположенная в северной части х. Клетско-Почтовский.

*Таблица 6 Перечень объектов электроснабжения*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Точки подключения (от какой подстанции)** | **Местоположение (по каким улицам проходит, какие объекты снабжает электричеством)** | **Напряжение** | **Протяженность, м** | **Техническое состояние** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЛ-10 кв от ПС Клетская-Почта №13 | ПС Клетская-Почта ячейка №13 | х. Клетско-Почтовский, ул. Генерала Ватутина, ул. Виноградная, ул. им. Володина И.А., ул. Тихая, ул. Центральная, ул. Луговая | 10 кВ | - | удовлетворительное |
| 2 | ВЛ 04 кв от ТП №4425 | ПС Клетская-Почта ячейка №13 | х. Клетско-Почтовский, ул.Генерала, ул.Ватутина, ул.Виноградная | 04 кВ | 1860 | удовлетворительное |
| 3 | ВЛ 04 кв от ТП №4495 | ПС Клетская-Почта ячейка №13 | х. Клетско-Почтовский, ул. Центральная, ул. Приозёрная, ул. Школьная, ул. Цветочная, ул. им. Володина И.А., административное здание «ООО Родина», здание администрации, здание дошкольной группы МКОУ Клетско-Почтовская СШ, магазины, | 04 кВ | 5391 | удовлетворительное |
| 4 | ВЛ 04 кв от ТП №4486 | ПС Клетская-Почта ячейка №13 | х. Клетско-Почтовский, ул. Приозёрная, ул. Клубная, здание амбулатории, почта, гараж администрации, здание Прихода, магазин ИП Болдырева, магазин ИП Субботина, пекарня, КДЦ | 04 кВ | 2720 | удовлетворительное |
| 5 | ВЛ 04 кв от ТП №4485 | ПС Клетская-Почта ячейка №13 | х. Клетско-Почтовский, ул. Центральная, ул. Тихая, ул. Зелёная | 04 кВ | 860 | удовлетворительное |
| 6 | ВЛ 04 кв от ТП №4476 | ПС Клетская-Почта ячейка № 13 | х. Клетско-Почтовский, ул. Центральная, ул. Липецкая, ул. Грибная, ул. Виноградная, ул. Казачья, ул. Лиманная, ул. Глубоковская | 04 кВ | 3916 | удовлетворительное |
| 7 | ВЛ 04 кв от ТП №4490 | ПС Клетская-Почта ячейка №13 | х. Клетско-Почтовский, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Садовая, ул. Вишневая, ул. Дружная | 04 кВ | 3798 | удовлетворительное |
| 8 | ВЛ 04 кв от ТП №4475 | ПС Клетская-Почта ячейка №13 | х. Клетско-Почтовский, маш.двор мех.ток (ООО «Родина») | 04 кВ | - | удовлетворительное |
| 9 | ВЛ 04 кв от ТП №4493 | ПС Клетская-Почта ячейка №13 | мех.ток (ООО «Родина» до овощехранилище (ул.Виноградная,14) | 04 кВ | - | удовлетворительное |
| 10 | ВЛ 10 кв от ПС Клетская-Почта №17-7 | ПС Клетская-Почта ячейка № 17 | х. Красноярский, х. Глубоковский | 10 кВ | - | удовлетворительное |
| 11 | ВЛ 04 кв от ТП №4459 | ПС Клетская-Почта ячейка № 17 | х. Красноярский | 04 кВ | 672 | удовлетворительное |
| 12 | ВЛ 04 кв от ТП №4465 | - | х. Глубоковский | 04 кВ | 157 | удовлетворительное |
| 13 | ВЛ 10 кв от ПС Клетская-Почта № 15-3 | ПС Клетская-Почта ячейка № 15 | х. Ластушинский | 10 кВ |  | удовлетворительное |
| 14 | ВЛ 04 кв от ТП №4478 | ПС Клетская-Почта ячейка № 15-3 | х. Ластушинский | 04 кВ | 3083 | удовлетворительное |
| 15 | ВЛ 04 кв от ТП №4480 | ПС Клетская-Почта ячейка № 15-1 | х. Подпешинский | 04 кВ | 2597 | удовлетворительное |
| 16 | ВЛ 04 кв от ТП №4482 | ПС Клетская-Почта ячейка № 15-4 | х. Козиновский | 04 кВ | 2812 | удовлетворительное |
| 17 | ВЛ 04 кв от ТП №4484 | ПС Клетская-Почта ячейка № 15-5 | х. Чернополянский | 04 кВ | 1665 | удовлетворительное |
| 18 | ВЛ 10 кв от ПС Клетская-Почта № 3 | ПС Теркинская ячейка №3 | х. Ендовский | 10 кВ | - | удовлетворительное |
| 19 | ВЛ 04 кв от ТП №4411 | ПС Теркинская ячейка №3 | х. Ендовский ул. Песочная (почта клуб) | 04 кв | 2166 | удовлетворительное |
| 20 | ВЛ 04 кв от ТП №4431 | ПС Теркинская ячейка №3 | х. Ендовский ул. Кленовая Песочная (магазин ИП Бастрыкина С.В.) | 04 кв | 2304 | удовлетворительное |
| 21 | ВЛ 04 кв от ТП №4427 | ПС Теркинская ячейка №3 | х. Ендовский ул. Кленовая, Степная | 04 кв | 1938 | удовлетворительное |

Обслуживание ремонт и реконструкцию объектов электроснабжения производит сетевая организация ПАО «Россети Юг».

***Теплоснабжение***

В Клетско-Почтовском сельском поселении имеются следующие котельные, отапливающие детский сад и школу х. Клетско-Почтовский:

*Таблица 7 Перечень котельных*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Адрес или описание местоположения** | **Марка котла** | **Техническое состояние** | **Какие объекты отапливает** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная дошкольной группы МКОУ Клетско-Почтовская СШ | х. Клетско-Почтовский, ул.Центральная,46а | КЧМ 80 (2 шт.) | удовлетворительное | дошкольная группа МКОУ Клетско-Почтовская СШ |
| 2 | Котельная МКОУ Клетско-Почтовская СШ | х. Клетско-Почтовский, ул.Школьная,10 | «Волга-100 (3 шт.) | удовлетворительное | МКОУ Клетско-Почтовская СШ |

Отопление жилых домов в Клетско-Почтовском сельском поселении производится от индивидуальных бытовых котлов на газовом и твердом топливе.

1. **Характеристики источников водоснабжения по населенным пунктам**

*Таблица 8 Характеристика существующих элементов водопроводной сети*

| **№** | **Наименование** | **Адрес или описание местоположения** | **Тип системы**  **водоснабжения** | **Марка насоса** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водонапорная башня Рожновского | за пожарной частью | подземные источники | ЭВЦ 6-16-75 Л |

В индивидуальных жилых домах и в организациях Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области установлены и используются индивидуальные источники водоснабжения.

В Клетско-Почтовском сельском поселении централизованная система канализации и очистные сооружения отсутствуют. Жилые дома и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО в специально отведенные места слива. Остальной жилой фонд, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

**МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПКРСКИ**

*Таблица 8.1. Ежегодная структура стоимости мероприятий по водоснабжению,*

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Сумма** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства администрации Клетско-Почтовского сельского поселения | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **Итого затраты** | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

**6.** **Оценка суммарных затрат на реализацию ПКРСКИ**

Суммарные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий ПКРСКИ 2021-2030 составляют 200,00 тыс. руб.

*Таблица 8.2. Ежегодная структура стоимости мероприятий ПКРСКИ,*

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Сумма** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Водоснабжение | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **Итого затраты** | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

**Выводы:**

При привлечении федеральных и региональных субсидий экономическая эффективность ПКРСКИ будет иметь привлекательные инвестиционные параметры.